**RAPORTI 6 MUJOR I DSHPIB**

Bazuar në obligimet e drejtorisë dhe kompetencat e saj, Ligjet e Kosovës, rregulloret dhe udhëzimet e ndryshime administrative si dhe në dispozitat ligjore të aplikueshme të cilat i përkasin fushëveprimtarisë së vet - Drejtoria për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim konform buxhetit të projektuar dhe planit te punës objektiv të vetin ka pasur këto detyra :

Ngritja e ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve;

Kompletimi dhe harmonizimi i infrastrukturës ligjore-akteve normative nga fushëveprimi i Drejtorisë, me Ligjet dhe Rregulloret në fuqi;

Realizimin e sa më tepër projekteve me interes për qytetarët dhe Komunën në përgjithësi;

Mirëmbajtja e projekteve të realizuara që kanë të bëjnë me shërbimet publike, infrastrukturën, Identifikimi i problemeve të infrastrukturës në përgjithësi dhe inicimi, ofrimi i zgjidhjeve të mundshme;

Krijimi i një ambienti më të sigurt dhe më të shëndoshë për qytetarët.

Drejtoria për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim në procedurë administrative ka shqyrtuar një numër të kërkesave dhe atë konform LPA dhe sistemit unik të përcaktuar nga MAPL për administratën komunale brenda afatit ligjor janë trajtuar:

Statusi i lendeve ne procedure administrative:

Te arritura 570

Ne proces 59

Miratuara 469

Lende te daluara nga DSHPIB 42

Drejtoria për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim është përgjegjëse për kordinimin dhe rregullimin e transportit brenda territorit të saj duke përfshirë edhe transportin e rregullt të udhëtarëve me taxi dhe me autobus.

Numri taksistave legal të cilët janë të pajisur me leje për operim brenda territorit të Komunes së Gjilanit deri me 01.07.2021 është 78.

Me vendim sipas Ligjit mbi Transportin Rrugor është bërë vazhdimi/vërtetimi i rendit të udhëtimit në linjat urbane-periferike në territorin e komunës së Gjilanit në vitin 2021, për 15 operator nga 28.02.2021 deri 29.02.2024 për tri vite.

II. Projektet kapitale si dhe kontratat që ofrojnë shërbime për qytetar

Me projektin “ Mirembjatja dimerore e rrugëve “ jemi angazhuar qe ne asnjë moment mos te kemi ndonjë ndërprerje ose bllokim tye rrugëve nga rresjte e bores duke u angazhuar ne mirëmbajtje e rrugve ne ter territorin e komunës tone

Për projektin “Mirembajtja verore e rrugëve në qytet dhe fshatra të komunës së Gjilanit” kontraktuar kompaninë “El-Bau”, ku më anë të kësaj kontrate janë sanuar disa rrugë kryesore në qytet si “Nënë Teresa”,”15 Qershori”,”Beqir Musliu”, “Haki Myderizi” dhe do të vazhdojmë me sanimin e rrugve Isa Kastrati,rruga, Tivari, Evlia Qelebia, dhe në rrugë tjera në qytet dhe fshatra.

Projekti “Pastrimi i rrugëve mirëmbajtja e parqeve dhe hapësirave të gjelbëruara” është duke vazhduar me rritëm të kënaqshëm në pastrimin e trotuareve dhe hapësirave te gjelbëruara.

Projekti “Sanimi i ndriçimit publik” në fshatrat e komunës së Gjilanit. Kontraktues “Toni Goni ” nga Gjilani. Ndriçimi publik në të gjitha fshatrat është duke vazhduar sipas kërkesave tona .

Drejtoria e SHPIB e gjithashtu me projektin “Sanimi i ndriçimit publik” në qytetin e Gjilanit, është duke u punua sipas kërkesave te qytetarëve për sanimin e defekteve dhe shtrimin e rrjetit të ri.

Me projektin e Shërbimeve i varrimit te qytetarëve ne Komunën tone , shërbimet janë kryer me përkushtim dhe për shkak te pandemisë kemi nje rritje te numrit te vdekjeve dhe per 5 mujorin e ketije viti kemi 457 raste te vdekjeve per te cilat janë paguar 96,074.00euro nga buxheti i komunës.

Drejtoria e DSHPIB me projektin “Rregullimi dhe hapja e Rrugët të rendit të tretë, pastrimi i deponive të egra dhe i lumenjve”- ka intervenuar në disa rajone siç është në hapja e rrugën nga fshati Selishtë në drejtim të fshatit Stubëll komuna e Vitisë, pastaj pas vërshimeve të fundit kemi intervenuar në fshatin Sllubicë dhe Pogragjë ne debllokimin e rrugëve te mbyllura dhe shkatërruara teresishte duke bllokuar nje numër te madhe te shtëpive dhe familjeve te këtyre dy fshatrave. Gjithashtu eshte bere edhe pastrimi i rrugës regjionale Zheger-Stanqiq qe lidhe piken kufitare me Kumanove , edhe pse kjo rruge nuk eshte ne përgjegjësi te komunës tone , por duke pase parasyshe bllokimin e rrugës ne kemi intervenuar shum shpejte duke bere rrugën plotesishte te qarkullueshme.

Ne vazhdim disa nga projektet e përfunduara kete vit dhe ato ne realizim

* Ndërtimi i trotuarëve në lagjen Dardania,
* Rekunstruimi i rrugëve në lagjen Dardania,
* Ndërtimi i rrugës 7 Shtatori,

Ka përfunduar asfaltimi i shtresës së parë me asfalt së shpejti do të finalizohet si projekt.

* Rekonstruimi i rrugës Hasan Mekuli dhe Kadri Osmani ,

pritet te shtrohet shtesa e parë me asfalt

* Kanalizimi fekal, Kanalizimi atmosferik Rruga Vllezerit Gërrvalla
* Kanalizimi atmosferik rruga Lot Vaka është kryer,
* Rregullimi i i hapësirave gjelbëruese dhe parkingjeve mbrapa Soliterit dhe Teatrit
* Rregullimi i hapsirës publike (parkingjet në lagjen Bojanina-Kamnik

projekti është afër përfundimit

* Rekonstruimi i rrugës Haqif Tetova

projekti është duke vazhduar me dinamikë të kënaqshme

* Rehabilitimi i rrugës në fshatin Pogragjë

projekti është duke vazhduar me dinamikë të kënaqshme

* Krijimi i hapësirave të gjelbërta dhe rregullimi i platos mbi lumin mirush Veri

projekti është duke vazhduar por mungesa e buxhetit nga ana e Ministrise se Ambientit po ndikon ne dinamiken e punimeve

* Rregullimi i infrastrukturës rrugore, trotuaret, ndriçimi publik në Sos fshatin në Zabel

projekti është duke vazhduar me dinamikë të kënaqshme

* Rruga e Kumanoves , faza 1 dhe 2 jane duke vazhduar sipas buxhetit te planifikuar per kete vit.
* Zgjerimi I rruges ne drejtim te Bujanovcit

me dinamike te kenaqshme

* Zgjerimi I rruges ne drejtim te Prishtines (revidim dhe plotesim I projektit …)
* Vazhdimi I punimeve ne Uren e Doberqanit (eshte nenshkruar aneks kontrata…)
* Vazhdimi I punimeve ne rrugen Doberqan Pogragje dhe rrugicave ne Doberqan , Mungesa e buxhetit nga ane MI
* Rregullimi I platose se lumit Mirusha Jugu 2 Inicimi per shpallje
* Rikonstruimi i rrugës Adem Jashari dhe Zija Shemsiu Inicim për shpallje
* Asfaltimi i rrugëve në fshatin Kravaric MOEA

V. Aktivitete tjera te DSHPIB

 Me KRU “Hidromorava” kemi vazhduar bashkëpunimin për intervenime në rrjetet e ujësjellësit dhe kanalizimit si dhe shtrimin e rrjeve te reja ne disa lagje dhe fshatra si qeshte Bilinica dhe shtrimi i rrjetit te ri ne te dy krahët e rrugës se Prishtines

 Përgatitjen e te dhënave mbi qiranë të pronës komunale për lokale afariste. Kemi shpallë ankandin publik për dhanjen me qera të banesave dhe lokaleve pronë e Komunes, së shpejti do të pregaditim dhënjen në shfytëzim edhe të cityllajteve.

 Me vendim te Kryetarit te Komunes eshte bere falja e obligimeve te qeras per shfrytëzuesit e hapësirave publike , qeras se banesave dhe lokaleve prone e komunës deri fund te këtij viti per shkak te pandemise

VI. SFIDAT E DREJTORISË PËR VITIN 2021,

Pastrimi i shtretërve të lumenjëve dhe mirëmbajtja vijave ujore dhe infrastrukturës përcjellëse të tyre mbetet prioritet;

Ndërtimi i kolektorëve të ujërave fekale në qytet dhe fshatra duke përfshi edhe impiantin për trajtim të ujerave të zeza nje projekt i cili eshte nënshkruar mes Komunes , qeverise dhe BERZH

Ndërtimi i autoparkut - për vendosjen e makinave te aksidentuara dhe tjerat që tërhiqen për shkak te parkingut të gabuar, veprave penale,

Për realizimin e kërkesave të qytetarëve, ngritjen e shkallës së ofrimit të shërbimeve ndaj tyre si dhe realizimin e gjitha projekteve që ka planifikuar DSHPIB-ja kërkojmë që të bëhet rekrutime të stafit të ri për zëvendësimin e stafit të suspenduar, si dhe buxhet shtesë për këtë drejtori.